PLANEJAMENTO DO POWER BI

Projeto Eco360 — Raiz Inteligente | Colunas, gráficos e relacionamentos por página do dashboard

# 1. Modelo de Dados Disponível

Seis tabelas já tratadas e prontas para importação no Power BI. A base de queimadas (INPE) foi retirada do escopo desta primeira versão, conforme definido.

| Tabela | Granularidade | Linhas | Papel no modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| dim_municipio | codigo_ibge (PK) | 1.661 | Dimensão central — município, UF, região, área territorial |
| fato_soja | codigo_ibge + ano | 8.674 | Produção, produtividade e carbono do solo (PAM/MapBiomas) |
| fato_clima | codigo_ibge + ano | 9.966 | Clima anual (INMET) — precipitação, temperatura, umidade |
| fato_cobertura | codigo_ibge + ano | 9.960 | Uso e cobertura da terra (MapBiomas) |
| fato_emissao_soja | id_emissao | 207.144 | Emissões municipais de GEE por metodologia/gás/bioma |
| fato_emissao_estado | uf | 7 | Taxa de emissão e área de conversão de uso — nível estadual |

## Relacionamentos (modelo estrela)

dim_municipio (codigo_ibge) é o lado "1" em relação a fato_soja, fato_clima, fato_cobertura e fato_emissao_soja (lado "N"), todos filtrando por codigo_ibge + ano. fato_emissao_estado se relaciona por uf, e não tem uma dimensão de estado própria ainda — pode ficar solta ou virar uma mini dim_estado.

Atenção no Power BI: crie um relacionamento explícito codigo_ibge (dim_municipio) → codigo_ibge (cada fato). Como ano aparece em várias tabelas fato, crie também uma dim_tempo (ano único) para evitar ambiguidade de filtro cruzado entre fato_soja, fato_clima, fato_cobertura e fato_emissao_soja.

# 2. Colunas por Tabela e Gráficos Recomendados

## 2.1 dim_municipio

| Coluna | Uso no relatório |
| --- | --- |
| codigo_ibge | Chave de relacionamento (não usar em visual diretamente) |
| municipio | Eixo de categorias em rankings, tooltip do mapa |
| uf | Filtro/segmentação; eixo de comparação entre estados |
| regiao | Filtro Centro-Oeste × Sul; comparação regional |
| area_km2 | Normalizar indicadores por área (ex: densidade de produção) |

## 2.2 fato_soja — Página "Produção de Soja"

| Coluna | Gráfico sugerido |
| --- | --- |
| area_plantada_ha | Mapa coroplético por município; barras por UF/ano |
| area_colhida_ha | Comparação plantada × colhida (barras agrupadas) |
| quantidade_produzida_t | Ranking de municípios (barras horizontais); linha temporal 2019–2024 |
| rendimento_medio_kg_ha | Linha de evolução da produtividade; dispersão vs. clima |
| valor_producao_mil_reais | Cartão KPI; treemap por estado/município |
| carbono_solo_t_ha | Mapa de calor municipal; dispersão vs. rendimento |
| tem_dado_producao | Filtro de qualidade — excluir/sinalizar municípios sem dado |

## 2.3 fato_clima — Página "Clima e Produção"

| Coluna | Gráfico sugerido |
| --- | --- |
| precipitacao_anual_mm | Linha temporal; dispersão precipitação × produtividade |
| temperatura_media_anual_c | Mapa de calor por município; linha temporal |
| umidade_media_anual_pct | Linha temporal; comparação entre regiões |
| score_qualidade_climatica | Filtro de confiabilidade do dado exibido |
| qualidade_climatica_geral | Segmentação (alta/média/baixa) para transparência do dado |
| origem_precipitacao/temperatura/umidade | Não exibir no dashboard executivo — usar só em página de metodologia/auditoria |

## 2.4 fato_cobertura — Página "Uso do Solo e Meio Ambiente"

| Coluna | Gráfico sugerido |
| --- | --- |
| pct_agricultura / pct_lavoura_temporaria / pct_soja_mapbiomas | Gráfico de área empilhada (evolução do uso do solo por ano) |
| pct_pastagem / pct_floresta / pct_cobertura_natural | Rosca (donut) de composição do uso do solo por município |
| biomas_presentes / quantidade_biomas | Filtro por bioma; mapa colorido por bioma predominante |
| area_soja_mapbiomas_ha | Comparar com area_plantada_ha da PAM (validação cruzada das fontes) |
| pct_area_nao_vegetada / pct_mosaico_usos | Indicador de pressão antrópica sobre a paisagem |

## 2.5 fato_emissao_soja — Página "Emissões"

| Coluna | Gráfico sugerido |
| --- | --- |
| emissao_t (filtrar metodologia=AR6, metrica=GWP) | KPI de emissão total; ranking de municípios; linha temporal |
| metodologia / metrica | Segmentação para comparar AR2–AR6, GTP vs. GWP (página de metodologia) |
| tipo_emissao (Diretas/Indiretas) | Barras empilhadas — composição direta × indireta |
| bioma | Filtro/comparação de emissão por bioma |
| emissao_t / quantidade_produzida_t (fato_soja) | Medida calculada: emissão por tonelada de soja (intensidade de emissão) |

## 2.6 fato_emissao_estado — contexto estadual

| Coluna | Gráfico sugerido |
| --- | --- |
| taxa_emissao + IC inferior/superior | Barras com barra de erro (intervalo de confiança) por UF |
| emissao_absoluta + IC inferior/superior | Comparação entre estados (barras horizontais) |
| area_conversao | Barras — área convertida para uso da soja por UF |

# 3. Estrutura de Páginas (sem a página de queimadas)

| Página | Tabelas usadas | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1. Visão Geral | dim_municipio + todas as fato | KPIs consolidados: área, produção, emissão, nº municípios, IOA |
| 2. Produção de Soja | fato_soja + dim_municipio | Polos produtores, produtividade, evolução histórica |
| 3. Clima e Produção | fato_clima + fato_soja | Relação clima × produtividade por município/ano |
| 4. Uso do Solo e Meio Ambiente | fato_cobertura + fato_soja (carbono_solo) | Composição do uso da terra, biomas, carbono do solo |
| 5. Emissões | fato_emissao_soja + fato_emissao_estado | Emissões totais, intensidade, comparação estadual |
| 6. Mapa de Inteligência Territorial | dim_municipio + todas as fato | Visão geoespacial integrada por município (requer malha municipal/geojson) |

# 4. Índice de Oportunidade Agroambiental (IOA)

Score relativo de priorização (0–100), não um valor monetário nem uma certificação de elegibilidade a crédito de carbono — conforme definido no case do projeto (seção 11).

Fórmula DAX (exemplo, pesos ajustáveis):

IOA_Score =
    (0.25 * [Score_Produtividade_Norm]) +
    (0.20 * [Score_Clima_Favoravel_Norm]) +
    (0.20 * [Score_Intensidade_Emissao_Inv_Norm]) +
    (0.20 * [Score_Carbono_Solo_Norm]) +
    (0.15 * [Score_Cobertura_Natural_Norm])

Cada componente normalizado via min-max dentro da região: DIVIDE([valor] - [mín. regional], [máx. regional] - [mín. regional]).

# 5. Estimativa Ilustrativa de Potencial de Carbono (ordem de grandeza)

AVISO IMPORTANTE: os números abaixo são uma estimativa ilustrativa de ordem de grandeza, não uma quantificação real de créditos de carbono. Não usar para decisões comerciais, de investimento ou para comunicação com clientes como se fosse um número certificado. Créditos de carbono reais exigem metodologia certificada (ex: VM0042), linha de base, adicionalidade (mudança de prática) e verificação por auditor credenciado (Verra, Gold Standard) — nada disso está presente nesta estimativa.

## Premissas utilizadas

| Premissa | Valor / fonte |
| --- | --- |
| Área plantada de soja 2024 (Centro-Oeste + Sul) | 34.750.158 ha (fato_soja, soma 2024) |
| Potencial de sequestro adicional c/ manejo regenerativo (ex: plantio direto) | 0,5 a 1,0 tCO2e/ha/ano (referência de mercado — não medido nesta base) |
| Preço de crédito no mercado voluntário agro (Brasil, 2026) | US$ 8 a US$ 15 / tCO2e (referência de mercado — pode variar por certificadora, safra e câmbio) |
| Cenário considerado | 100% da área elegível e certificada — teto teórico, não uma projeção realista de adesão |

## Resultado (ordem de grandeza, teto teórico)

| Cenário | Créditos potenciais/ano | Receita potencial/ano (US$) |
| --- | --- | --- |
| Conservador (0,5 t/ha, US$ 8/t) | ≈ 17,4 milhões tCO2e | ≈ US$ 139 milhões |
| Otimista (1,0 t/ha, US$ 15/t) | ≈ 34,8 milhões tCO2e | ≈ US$ 521 milhões |

Por que isso é só uma ordem de grandeza e não um número a ser usado comercialmente:

- Assume que 100% da área já não pratica manejo regenerativo hoje — na prática, parte relevante do Centro-Oeste e Sul já usa plantio direto, o que reduziria bastante a adicionalidade real.

- Não há linha de base (baseline) calculada por município — o valor real de crédito depende da diferença entre prática atual e prática do projeto, não da área total.

- Preços de mercado variam por certificadora, vintage, bioma e co-benefícios (a faixa encontrada em pesquisa foi de US$ 5 a US$ 38/tCO2e dependendo do tipo de projeto).

- Nenhuma verificação (MRV) foi realizada — este é um exercício de ordem de grandeza, não uma avaliação técnica.

Uso recomendado: essas faixas podem servir de contexto narrativo em uma página de "Oportunidades de Descarbonização" do Power BI (ex.: "o Centro-Oeste e Sul representam um território de X milhões de hectares com potencial teórico de geração de créditos, a ser aprofundado tecnicamente por município prioritário") — sempre com esse aviso de limitação junto.

# 6. Página de Monitoramento

Corresponde à Etapa 8 ("Monitorar") do modelo de atuação da Raiz Inteligente (case, seção 19) e ao roadmap de curto/médio/longo prazo (seção 20). Diferente das páginas 2 a 5, que mostram "a foto" de um ano, esta página mostra "o filme": variação ano a ano, tendência e qualidade/completude do dado ao longo do tempo.

## 6.1 O que a página deve responder

- Os indicadores estão melhorando ou piorando ano a ano (2019 → 2024)?

- A cobertura de dados está completa o suficiente para confiar na leitura de cada município/ano?

- Onde a tendência climática ou de emissão exige atenção antes da próxima safra?

## 6.2 Cards de KPI com variação

| Indicador | Cálculo (DAX) | Tabela fonte |
| --- | --- | --- |
| Variação de área plantada (YoY) | DIVIDE([Área_Atual]-[Área_Ano_Anterior],[Área_Ano_Anterior]) | fato_soja |
| Variação de produtividade (YoY) | DIVIDE([Rendimento_Atual]-[Rendimento_Ano_Anterior],[Rendimento_Ano_Anterior]) | fato_soja |
| Variação de emissão total (YoY) | DIVIDE([Emissao_Atual]-[Emissao_Ano_Anterior],[Emissao_Ano_Anterior]) | fato_emissao_soja |
| Variação de carbono no solo (YoY) | DIVIDE([Carbono_Atual]-[Carbono_Ano_Anterior],[Carbono_Ano_Anterior]) | fato_soja |
| Tendência de precipitação (média móvel 3 anos) | AVERAGEX(DATESINPERIOD('dim_tempo'[ano], MAX('dim_tempo'[ano]), -3, YEAR), [Precipitacao_Media]) | fato_clima |

## 6.3 Monitoramento de qualidade e completude do dado

Isso não é opcional — o próprio processo de ETL do projeto (case, seção 9.2) exige tratar nulos sem mascarar a causa. Esta página é onde essa transparência aparece para quem consome o dashboard.

| Indicador | Cálculo / fonte | Gráfico sugerido |
| --- | --- | --- |
| % de municípios com dado de produção completo | COUNTROWS(FILTER(fato_soja,[tem_dado_producao]=1)) / COUNTROWS(fato_soja) | Cartão KPI + gauge |
| % de dados climáticos observados vs. estimados | Distribuição de origem_precipitacao/temperatura/umidade | Barras empilhadas por ano |
| Score médio de qualidade climática | AVERAGE(fato_clima[score_qualidade_climatica]) | Linha temporal por região |
| Municípios sem correspondência de codigo_ibge | fato_emissao_soja com codigo_ibge em branco | Tabela de exceções / alerta |

Boa prática: adicionar um segmentador de "origem do dado" (observado × estimado) em toda a página de clima, para que a consultoria nunca leia uma queda de precipitação sem saber se é um dado real ou interpolado.

# 7. Página de Potencial de Investimento

Aqui a leitura muda: em vez de "o que já aconteceu" (produção, clima, emissão), a página aponta "onde vale a pena a Raiz Inteligente investigar primeiro" — alimentando as Etapas 3 e 4 do modelo de atuação (Priorizar → Prospectar, case seção 19).

## 7.1 Achado importante sobre emissão por tonelada

Testamos usar "emissão por tonelada de soja" (emissao_t / quantidade_produzida_t) como indicador de eficiência ambiental entre municípios — a ideia inicial que discutimos. Resultado: esse valor é praticamente constante em toda a base (≈0,095 tCO2e/t, variação de apenas 0,4% entre os 8.669 registros). Isso indica que a metodologia de emissão da base aplica um fator fixo por tonelada de resíduo agrícola (padrão IPCC), e não captura diferenças reais de prática de manejo entre municípios. Conclusão: não recomendamos usar essa métrica para ranquear potencial de investimento — ela não diferencia municípios. Substituímos por indicadores que de fato variam na base (abaixo).

## 7.2 Indicadores que realmente diferenciam municípios

| Indicador | Fonte | O que sinaliza |
| --- | --- | --- |
| Crescimento da produção 2019→2024 (%) | fato_soja | Expansão do cultivo — sinal de dinamismo econômico |
| Rendimento médio (kg/ha) | fato_soja | Eficiência produtiva atual |
| Carbono no solo (t/ha) | fato_soja | Potencial de manejo/estoque de carbono já existente |
| % de cobertura natural remanescente | fato_cobertura | Espaço para conservação/recuperação vs. pressão antrópica |
| Score climático (qualidade + favorabilidade) | fato_clima | Confiabilidade do dado + estabilidade climática da região |

## 7.3 Fórmula de score (DAX, exemplo)

Potencial_Investimento_Score =
    (0.35 * [Score_Crescimento_Producao_Norm]) +
    (0.30 * [Score_Rendimento_Norm]) +
    (0.20 * [Score_Carbono_Solo_Norm]) +
    (0.15 * [Score_Cobertura_Natural_Norm])

Mesma lógica de normalização min-max do IOA (seção 4). Na prática, este score pode até ser um dos componentes de entrada do IOA, em vez de um índice paralelo — a decisão de mantê-los separados ou unificados fica com a Raiz Inteligente conforme a narrativa que quiserem dar à consultoria.

## 7.4 Exemplo real — Top 10 municípios (dados de 2024, produção mínima 1.000 t em 2019)

Calculado a partir das tabelas já tratadas, só para validar que o score funciona e diferencia municípios de fato:

| Município | UF | Região | Cresc. produção | Rendimento (kg/ha) | Carbono solo (t/ha) | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inácio Martins | PR | Sul | +206% | 3.493 | 93,5 | 82,3 |
| Aripuanã | MT | Centro-Oeste | +1.022% | 4.200 | 45,4 | 79,8 |
| Juína | MT | Centro-Oeste | +449% | 4.200 | 40,2 | 78,8 |
| São Domingos | GO | Centro-Oeste | +887% | 4.521 | 51,2 | 78,1 |
| Juruena | MT | Centro-Oeste | +371% | 4.320 | 43,1 | 76,0 |
| Luciara | MT | Centro-Oeste | +1.239% | 3.134 | 54,2 | 75,5 |
| Joaçaba | SC | Sul | +223% | 3.721 | 70,3 | 75,1 |
| Jaborá | SC | Sul | +242% | 3.667 | 70,9 | 74,9 |
| Uruana | GO | Centro-Oeste | +229% | 4.500 | 51,6 | 72,9 |
| Mandirituba | PR | Sul | +252% | 3.290 | 67,4 | 72,6 |

Leitura: são municípios pequenos/médios em expansão rápida de área — perfil típico de fronteira agrícola recente (muito comum em MT/GO) somado a bons indicadores de solo. Isso é um sinal para investigação (Etapa 4 — Prospectar), não uma conclusão de investimento em si.

Este ranking é ilustrativo/exploratório com pesos arbitrários (0,35/0,30/0,20/0,15) — ajustar os pesos junto com a Raiz Inteligente antes de usar com clientes, e tratar como ponto de partida para a Etapa 5 (Diagnosticar), não como recomendação de investimento.